pkt

Informacja

o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice

w okresie od 20 maja do 16 czerwca 2015 roku

Do najważniejszych spraw rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Skierniewice                       w okresie sprawozdawczym zaliczyć należy:

I. REALIZACJA INWESTYCJI KUBATUROWYCH

- Po zakończeniu prac komisji przetargowej podpisano umowę z wykonawcą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka miejskiego z oddziałami integracyjnymi przy                       ul. Rawskiej 58 w Skierniewicach”. Zadanie za kwotę 13 477 000,00 zł brutto wykona MIRBUD S.A., ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice. Termin zakończenia przewidziany w umowie – 15.12.2015 r.

- Odbyło się otwarcie ofert złożonych do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogólnodostępnych siłowni plenerowych na terenie miasta Skierniewice” - siłownia przy ul. Floriana 2. Wpłynęły 2 oferty. Trwają prace komisji przetargowej.

- Po zakończeniu prac komisji przetargowej podpisano umowę z wykonawcą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska do gry w hokeja na trawie”. Zadanie za kwotę                            4 625 886,41 zł brutto wykona Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Podlesie 17. Termin zakończenia przewidziany w umowie – 23.11.2016 r.

- Po zakończeniu prac komisji przetargowej podpisano umowę z wykonawcą zadania inwestycyjnego pn. „Remont obiektów przy ul. Kozietulskiego 3 w Skierniewicach”                       - dotyczy budynku nr 1. Zadanie za kwotę 138 750,20 zł brutto wykona KAL-FAM Zakład Remontowo-Budowlany Wojciech Kalinowski z siedzibą Kamion 40, 96-330 Puszcza Mariańska. Termin zakończenia przewidziany w umowie – 15.10.2015 r.

- Prezydent wyraził zgodę na dokonanie zmian w budżecie Miasta na 2015 rok oraz WPF:

- wprowadzenie w dziale 700, rozdział 70005 paragraf 6050 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pasywnych budynków socjalnych przy ul. Sobieskiego w Skierniewicach” z zakresem rzeczowym: opracowanie dokumentacji i realizacja prac, termin realizacji 2015/2019, wartość całkowita zadania: 30.200.000,00 zł. Wartość planowanych w 2015 roku nakładów: 200.000,00 zł, 2016 – 5 000 000,00 zł, 2017 – 9 000 000,00 zł, 2018 – 9 000 000,00zł,  2019 – 7 000 000,00 zł;

- wykreślenie z budżetu Miasta na rok 2015 oraz z WPF zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych w części obszaru ochrony uzdrowiskowej Skierniewice-Maków” z zakresem rzeczowym opracowanie dokumentacji i realizacja robót. Wartość całkowita zadania 20 000 000,00 zł. Dział 900 Rozdział 90095;

- zmianę terminu realizacji zadania oraz zmniejszenie w budżecie Miasta na rok 2015 oraz w WPF wartości całkowitej o kwotę 17 186 050,00 zł zadania pn. „Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej” Dział 900, Rozdział 90001 z zakresem rzeczowym budowa sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa. Termin realizacji zadania po zmianach 2012-2015. Wartość całkowita zadania po zmianach:  1 263 950,00 zł. Wydatki poniesione                         w latach poprzednich: 1 063 950,00 zł, wartość planowanych w 2015 roku nakładów –                200 000,00 zł.

- Pan Prezydent wyraził zgodę na zawarcie umowy z Zakładem Usług Elektrycznych Henryk Szychowski, 96-100 Skierniewice, ul. Ziołowa 1, na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru robót elektrycznych podczas realizacji inwestycji pn. „Budowa żłobka miejskiego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Rawskiej 58 w Skierniewicach” za kwotę 13 500,00 zł brutto.

II. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych

W dniu 16.06.2015r. podpisano umowę w sprawie udzielenia wsparcia finansowego                           na realizację zadania w zakresie modułu 2 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 „Maluch”, realizowanego w roku 2015 (dot. funkcjonowania Filii Żłobka przy ul. Pomologicznej). Kwota dofinansowania to 187 778 zł.

III. DROGI I KOMUNIKACJA

Bieżące utrzymanie dróg

W okresie sprawozdawczym – zgodnie z zawartymi przez Prezydenta Miasta umowami, kontynuowane były następujące prace:

- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Skierniewice, wykonywana przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Aleksandra” Michał Malka,                     96-100 Skierniewice, ul. Nowomiejska 79 – w ramach zawartej umowy                              nr KONSERWA-C-W/557/DK/32/2015 z dnia 02.01.2015 r. W okresie sprawozdawczym dokonano przeglądu funkcjonowania oświetlenia ulicznego, usunięto stwierdzone usterki                              i awarie. Z tytułu wykonywania prac Wykonawca otrzymał ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 42 537,50 zł brutto;

- bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej wykonywane przez SWARCO TRAFFIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 46B, 02-274 Warszawa           – w ramach zawartej umowy KONSERWAC-W/5585/DK/35/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. W okresie sprawozdawczym dokonano przeglądu funkcjonowania sygnalizacji świetlnej ulicznej oraz usunięto stwierdzone usterki i awarie. Wartość wykonanych                       i odebranych usług w okresie objętym informacją wyniosła 4 870,80 zł brutto;

- w ramach umowy nr ZLEC-W/5548/DK/170/2014 zawartej w dniu 23 grudnia 2014 r.                     z Zakładem Utrzymania Miasta Spółka  z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, wykonano prace z zakresu utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych położonych na terenie Gminy Miasta Skierniewice. Ryczałtowa wartość wykonanych usług w okresie sprawozdawczym wyniosła 4 200,00 zł brutto;

- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego wykonywane przez Firmę „PLANETA”                 Sp. z o.o. 03-289 Warszawa, ul. Zdziarska 21 – w ramach zawartej umowy KONSERWAC-W/5559/DK/33/2015 z dnia 9 stycznia 2015 r. Wartość wykonanych                    i odebranych robót wyniosła 28 882,79 zł brutto;

- konserwacja oznakowania poziomego w ulicach miasta Skierniewice wykonywana przez Firmę MAL-COM Krzysztof Kędzierski, Smolec, ul. Dębowa 10, 55-080 Kąty Wrocławskie – w ramach zawartej umowy KONSERWAC-W/5978/DK/36/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r. Wartość wykonanych i odebranych robót wyniosła 154 719,58 zł brutto;

- w ramach umowy nr REM-W/5791/DK/43/2015 zawartej w dniu 30 marca 2015r.            z firmą SKIERDRÓG Usługi Drogowe i Brukarskie, ul. Miedniewicka 27/9, 96-100 Skierniewice, w okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie prac związanych                         z remontem cząstkowym nawierzchni chodnika w ul. 500-lecia, ul. Długiej,                                 ul. Jagiellońskiej i ul. Kozietulskiego (wymiana krawężnika) w Skierniewicach.  Wartość wykonanych prac zostanie określona w trakcie odbioru;

- w ramach umowy nr REM-W/5589/DK/41/2015 zawartej w dniu 02 lutego 2015r. z firmą  JKM MIREX  Sp. z o.o. ul. Czerwona 9, 96-100 Skierniewice, zlecono wykonanie prac związanych z remontem cząstkowym nawierzchni ulic w mieście Skierniewice. Wartość wykonanych prac zostanie określona w trakcie odbioru;

- utrzymanie czystości i porządku w m. Skierniewice przez Zakład Utrzymania Miasta Spółka  z o.o. w Skierniewicach, w ramach zawartej umowy DK.721.5.15.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. Wartość wykonanych usług w okresie sprawozdawczym wyniosła łącznie                   85 297,97 zł brutto, w tym:

- wywóz nieczystości z koszy ulicznych,

- Mechaniczne pozamiatanie jezdni ulic.

Przetargi:

- Rozstrzygnięto przetarg oraz w dniu  5.06.2015 r. podpisano umowy  na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań:

- „Rozbudowa ulicy Strobowskiej” z firmą  P.P.H.U. „FAZI” w Aleksandrowie Łódzkim przy ulicy Wojska Polskiego 165, na kwotę  177 120,00 zł brutto. Termin realizacji 15.09.2015r.

- „Remont mostu w ulicy Prymasowskiej” z Biurem Projektowania „MOSTY, TUNELE, FUNDAMENTY” Jerzy Baranowski z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wincentego Pola  45/47/24, na kwotę  34 809,00 zł brutto. Termin realizacji 30.11.2015r.

- Rozstrzygnięto przetarg pn. „Przebudowa ulicy Budowlanej, Budowa chodnika                         w ul. Działkowej od  ZS nr 3 do ul. Nowobielańskiej oraz w ul. Nowobielańskiej                      od ul. Działkowej do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Remont nawierzchni jezdni  na odc. ul. Narbutta Łuczyńskiego z utwardzeniem terenu przy ul. Iwaszkiewicza”.

- W dniu 10.06.2015 r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn.„Remont chodnika                       w ul. Domarasiewicza wraz z budową odc. chodnika w ul. Warszawskiej, Remont nawierzchni jezdni ulicy Granicznej odc. od ul. Rawskiej do ul. Strobowskiej, Remont nawierzchni jezdni ul. Długiej, Remont nawierzchni jezdni ul. Mireckiego”. Termin otwarcia ofert 25.06.2015 r.

Inwestycje drogowe:

- W dniu 15.06.2015 r. otwarto dla ruchu kołowego ul. prof. Szczepana A. Pieniążka wybudowaną w ramach inwestycji pn.„Budowa drogi łączącej Rondo Solidarności                            z ul. Rawską”. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych                   Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Południowej 17/19 -  za cenę   14 386 370,38 zł brutto. Termin zakończenia inwestycji – 15.06.2015 r.

- Trwa realizacja zadania  pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz                                  z odtworzeniem pasa drogowego w ulicy Rawskiej (odcinek od Al. Niepodległości                        do ul. Kopernika) i ul. Trzcińskiej w Skierniewicach”. Wykonawcą jest konsorcjum; liderem konsorcjum: PRIBEX Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach przy ulicy Młynarskiej 8 oraz Partnerem konsorcjum: KARBUD Sp. z o.o. z siedzibą                                   w Skierniewicach przy ulicy Młynarskiej 8 oraz  Partnerem konsorcjum: Janusz Karwat zamieszkały w Skierniewicach przy ulicy Młynarskiej 8 prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Instalacyjne PRIBEX, za cenę 2 529 658,21 zł brutto. Termin wykonania  -  31.07.2015r.

- Trwa realizacja zadania pn. „Remont chodnika w ul. Konstytucji 3-go Maja”. Wykonawcą jest  firma SKIERDRÓG Usługi Drogowe i Brukarskie, z siedzibą w Skierniewicach przy ulicy Miedniewickiej 27/9, za cenę 145 090,00 zł brutto. Termin wykonania -  30.06.2015r.

- Podpisano umowę oraz w dniu 03.06.2015r. przekazano plac budowy na  realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Budowlanej”. Wykonawcą jest  firma PED-BRUK” Zakład Budowlany, Piotr Dudek z siedzibą w Kolonii Starorawskiej 16b,  za cenę 569 559,14 zł brutto. Termin wykonania  -  30.07.2015r.

- Podpisano umowę oraz w dniu 11.06.2015r. przekazano plac budowy na  realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ul. Działkowej od  ZS nr 3 do ul. Nowobielańskiej oraz w ul. Nowobielańskiej od ul. Działkowej do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego”. Wykonawcą jest firma SKIERDRÓG Usługi Drogowe i Brukarskie, z siedzibą                                 w Skierniewicach przy ulicy Miedniewickiej 27/9,  za cenę 96 744,42 zł brutto. Termin wykonania  -  30.07.2015r.

- Podpisano umowę oraz w dniu 03.06.2015r. przekazano plac budowy na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni jezdni  na odc. ul. Narbutta Łuczyńskiego z utwardzeniem terenu przy ul. Iwaszkiewicza”. Wykonawcą jest  firma JKM MIREX Sp. z o.o. z siedzibą                        w Skierniewicach przy ulicy Czerwonej 9,  za cenę 261 911,62 zł brutto. Termin wykonania  -  30.07.2015r.

- Zakończono realizację zadania pn. „Remont chodnika w ul. Mickiewicza od. Wiaduktu do parkingu (strona północna)”. Wykonawcą była  firma SKIERDRÓG Usługi Drogowe                        i Brukarskie, z siedzibą w Skierniewicach przy ulicy Miedniewickiej 27/9. Całkowita wartość  zadania - 56 836,17 zł brutto.

Prezydent Miasta Skierniewice - w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielił zlecenia:

- Firmie „VIATAR” s.c., ul. Wita Stwosza 18, 33-100 Tarnów, Piotr Słomski i Wojciech Kozioł, ul. Wita Stwosza 18, 33-100 Tarnów – na wykonanie pełnej (kompletnej) dokumentacji projektowej dla przebudowy sygnalizacji świetlnej na dwóch skrzyżowaniach ulic:

- Jana III Sobieskiego – Reymonta – Lelewela w Skierniewicach.

- Jana III Sobieskiego – Henryka Sienkiewicza w Skierniewicach.

- Firmie  ARCHEOGRAF Paweł Zawilski, 91-527 Łódź, ul. Chromowa 19 – na pełnienie nadzoru archeologicznego dla prowadzenia robót przy remoncie chodnika w ulicach: Konstytucji 3 Maja i Sienkiewicza,  za  kwotę 4 428,00  zł brutto.

Ponadto w okresie sprawozdawczym:

- dokonano zapłaty za zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego dostarczanej przez PGE Dystrybucja S.A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów, na łączna kwotę 86 481,55 zł brutto,

- na podstawie umowy wykonawczej nr 1/DK/2014 w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, zawartej w dniu 31 grudnia 2014 r. pomiędzy Gminą Miastem Skierniewice, a Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach przy ulicy Czerwonej 7, dokonano rozliczenia rekompensaty za miesiąc maj 2015 r. w wysokości 5 568,46 zł brutto, a także wypłacono zaliczkę rekompensaty za miesiąc czerwiec 2015 r. w wysokości 263 316,29 zł brutto.

IV. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM

- Wykonując postanowienia uchwał:

- Nr 50/97/34 Rady Miejskiej w Skierniewicach z dnia 26 czerwca 1997 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych oraz współwłasności w częściach ułamkowych gruntu i części wspólnych budynku;

- Nr 27/98/41 Rady Miejskiej w Skierniewicach z dnia 25 marca 1998 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom                          w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Skierniewice;

- Nr LV/103/2014 Rady Miasta Skierniewice z dnia 24 października 2014 roku                              w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Skierniewice oraz określenia warunków jej stosowania,

aktem notarialnym Rep. A Nr 1306/2015 z dnia 20 maja 2015 roku,  sprzedano odrębną własność lokalu mieszkalnego nr 14 o powierzchni użytkowej 47,87 m2, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. dr Tadeusza Wagnera 1                                    w Skierniewicach, za kwotę 36.207,75 zł i sprzedano udział do gruntu w części ułamkowej za kwotę 2.042,25 zł tj. po zastosowaniu 75 % bonifikaty.

- Wykonując postanowienia uchwał:

- Nr 4 Rady Miejskiej w Skierniewicach z dnia 19 stycznia 1994 roku w sprawie sprzedaży odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych i części wspólnych budynków oraz oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu w częściach ułamkowych;

- Nr 27/98/41 Rady Miejskiej w Skierniewicach z dnia 25 marca 1998 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom                               w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Skierniewice;

- Nr XXIV/60/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Skierniewice oraz określenia warunków jej stosowania,

aktem notarialnym Rep. A Nr 1333/2015 z dnia 21 maja 2015 roku, sprzedano odrębną własność lokalu mieszkalnego nr 26 o powierzchni użytkowej 46,22 m2, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jagiellońskiej 3, w Skierniewicach,                     za kwotę 35.317,50 zł i oddano w użytkowanie wieczyste udział do gruntu pod budynkiem za I opłatę w kwocie 258,92 zł brutto, tj. po zastosowaniu 75% bonifikaty.

- Wykonując postanowienia uchwał:

- Nr 4 Rady Miejskiej w Skierniewicach z dnia 19 stycznia 1994 roku w sprawie sprzedaży odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych i części wspólnych budynków oraz oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu w częściach ułamkowych;

- Nr 27/98/41 Rady Miejskiej w Skierniewicach z dnia 25 marca 1998 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom                             w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Skierniewice;

- Nr XXIV/60/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Skierniewice oraz określenia warunków jej stosowania,

aktem notarialnym Rep. A Nr 1343/2015 z dnia 21 maja 2015 roku, sprzedano odrębną własność lokalu mieszkalnego nr 22 o powierzchni użytkowej 60,28 m2, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jagiellońskiej 3, w Skierniewicach, za kwotę 46.125,50 zł i oddano w użytkowanie wieczyste udział do gruntu pod budynkiem za I opłatę w kwocie 258,92 zł brutto, tj. po zastosowaniu 75% bonifikaty.

- Wykonując postanowienia uchwał:

- Nr 50/97/34 Rady Miejskiej w Skierniewicach z dnia 26 czerwca 1997 roku wyrażono zgodę na sprzedaż odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych oraz współwłasności w częściach ułamkowych gruntu i części wspólnych budynku;

- Nr 27/98/41 Rady Miejskiej w Skierniewicach z dnia 25 marca 1998 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom                            w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Skierniewice;

- Nr LV/103/2014 Rady Miasta Skierniewice z dnia 24 października 2014 roku                             w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Skierniewice oraz określenia warunków jej stosowania,

aktem notarialnym Rep. A Nr 1464/2015 z dnia 01 czerwca 2015 roku, sprzedano odrębną własność lokalu mieszkalnego nr 41 o powierzchni użytkowej 38,74 m2, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dr Tadeusza Wagnera 1                                   w Skierniewicach, za kwotę 29.274,50 zł   i sprzedano udział do gruntu w części ułamkowej za kwotę 1.675,50 zł tj. po zastosowaniu 75 % bonifikaty.

- Wykonując postanowienia uchwał:

- Nr 50/97/34 Rady Miejskiej w Skierniewicach z dnia 26 czerwca 1997 roku wyrażono zgodę na sprzedaż odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych oraz współwłasności w częściach ułamkowych gruntu i części wspólnych budynku;

- Nr 27/98/41 Rady Miejskiej w Skierniewicach z dnia 25 marca 1998 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom                            w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Skierniewice;

- Nr LV/103/2014 Rady Miasta Skierniewice z dnia 24 października 2014 roku                            w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Skierniewice oraz określenia warunków jej stosowania,

aktem notarialnym Rep. A Nr 1530/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku, sprzedano odrębną własność lokalu mieszkalnego nr 85 o powierzchni użytkowej 47,87 m2, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dr Tadeusza Wagnera 1                                   w Skierniewicach, za kwotę 36.207,75 zł   i sprzedano udział do gruntu w części ułamkowej za kwotę 2.042,25 zł tj. po zastosowaniu 75 % bonifikaty.

- Wykonując postanowienia uchwały Nr XLVII/5/2014 Rady Miasta Skierniewice               z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 126/54 o powierzchni 0,8106 ha, położonej przy ul. Domarasiewicza w Skierniewicach (obr. 18), w dniu 20 maja 2015 roku przeprowadzono trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem działki 126/54                                 o powierzchni 0,8106 ha, położonej przy ul. Domarasiewicza w Skierniewicach stanowiącej własność Skarbu Państwa. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła kwotę brutto 319.457,00 W związku z brakiem wpłaty wadium przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

- Wykonując postanowienia uchwały Nr XXX/126/12 Rady Miasta Skierniewice                  z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 40 o powierzchni 0,1749 ha, położonej przy ul. Lelewela 16                              w Skierniewicach (obr.4), w dniu 08 czerwca 2015 roku przeprowadzono czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 40 o powierzchni 0,1749 ha, położonej przy ul. Lelewela 16 w Skierniewicach stanowiącej własność Gminy Miasto Skierniewice. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła kwotę 1.000.000,00 zł. W związku z brakiem wpłaty wadium przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

- Wykonując postanowienia uchwały Nr VI/41/2015 Rady Miasta Skierniewice z dnia                         26 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Skierniewice, Prezydent Miasta Skierniewice oddał w dzierżawę dotychczasowym dzierżawcom, na kolejny okres nie przekraczający trzech lat, niżej wymienione nieruchomości:

- nieruchomość gruntowa o powierzchni 878 m2, stanowiąca część działek oznaczonych numerami 3/1 i 6, położona u zbiegu ulic Dworcowej i Sienkiewicza w Skierniewicach (obręb 9), z przeznaczeniem na dworzec PKS (stanowiska odjazdowe i przyjazdowe), wiata przystankowa, czynsz dzierżawny w wysokości 790,28 zł brutto miesięcznie,

- nieruchomość gruntowa o powierzchni 300 m2 , stanowiąca część działki oznaczonej numerem 71/1, położona przy ul. Łódzkiej w Skierniewicach (obręb 12),                                   z przeznaczeniem na działalność Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych (punkt wkładania gołębi na loty), czynsz dzierżawny w wysokości 50,00 zł brutto rocznie,

- nieruchomość gruntowa o powierzchni 10 m2 stanowiąca część działki oznaczonej numerem 260/88, położona przy ul. Mszczonowskiej w Skierniewicach (obręb 5),                z przeznaczeniem pod kiosk handlowy nietrwale związany z gruntem (sprzedaż prasy), czynsz dzierżawny w wysokości 60,80 zł netto + należny podatek VAT miesięcznie,

- nieruchomość gruntowa o powierzchni 10 m2 stanowiąca część działki oznaczonej numerem 551/2, położona przy ul. Reymonta w Skierniewicach (obręb 10),                               z przeznaczeniem pod kiosk handlowy nietrwale związany z gruntem (sprzedaż prasy), czynsz dzierżawy w wysokości 83,70 zł netto + należny podatek VAT miesięcznie,

- nieruchomość gruntowa o powierzchni 15 m2 stanowiąca część działki oznaczonej numerem 172/2, położona przy ul. Reymonta w Skierniewicach (obręb 10),                               z przeznaczeniem pod kiosk handlowy nietrwale związany z gruntem (sprzedaż prasy), czynsz dzierżawny w wysokości 125,55 zł netto + należny podatek VAT miesięcznie,

- nieruchomość gruntowa o powierzchni 50 m2 stanowiąca część działek oznaczonych numerami 17 i 18, położona przy ul. Jagiellońskiej w Skierniewicach (obręb 10),                       z przeznaczeniem pod pawilon handlowy – kwiaciarnia, czynsz dzierżawny                           w wysokości 304,00 zł netto + należny podatek VAT miesięcznie,

- nieruchomość gruntowa o powierzchni 38 m2 stanowiąca część działki oznaczonej numerem 39/5 położona przy ul. Sienkiewicza w Skierniewicach (obręb 9),                              z przeznaczeniem pod stację redukcyjną gazu, czynsz dzierżawny w wysokości 231,04 zł netto + należny podatek VAT miesięcznie,

- dwie nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 3 m2 stanowiące część działek położonych w Skierniewicach, oznaczonych numerami: 16/3 przy ul.M.C.Skłodowskiej (obręb 3) i 222/32 przy ul. Zadębie (obręb 7), z przeznaczeniem na ustawienie tablic reklamowych, czynsz dzierżawny w wysokości 540,99 zł netto                     + należny podatek VAT rocznie,

- nieruchomość gruntowa o powierzchni 20 m2 stanowiąca część działek oznaczonych numerami 51/5 i 15/59, położona przy ul. Cichej w Skierniewicach (obręb 6),                            z przeznaczeniem pod garaż nietrwale związany z gruntem typu „blaszak”, czynsz dzierżawny w wysokości 35,20 zł netto + należny podatek VAT miesięcznie.

- Wykonując postanowienia uchwały Nr VIII/75/2015 Rady Miasta Skierniewice z dnia                    29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Skierniewice, Prezydent Miasta Skierniewice oddał w dzierżawę dotychczasowym dzierżawcom, na kolejny okres nie przekraczający trzech lat, niżej wymienione nieruchomości:

- nieruchomość gruntowa o powierzchni 8597 m2, stanowiąca działki oznaczone numerami 736/2 i 741/1, położona przy ul. Widok w Skierniewicach (obręb 2),                        z przeznaczeniem pod parking, czynsz dzierżawny w wysokości 100,00 zł netto                      + należny podatek VAT miesięcznie,

- zabudowana nieruchomość o powierzchni 51 m2  wraz z budynkiem o powierzchni 11 m2 , stanowiąca część działki oznaczonej numerem 21/50,  położona przy ul. Stefana Batorego w Skierniewicach (obręb 7), z przeznaczeniem na działalność gospodarczą (mała gastronomia), czynsz dzierżawny w wysokości 171,87 zł netto + należny podatek VAT miesięcznie,

- zabudowana nieruchomość o powierzchni 7865 m2 stanowiąca część działki oznaczonej numerem 21/25, położona przy ul. Stefana Batorego w Skierniewicach (obręb 7), z przeznaczeniem na działalność gospodarczą (skup złomu, recykling samochodowy), czynsz dzierżawny w wysokości 11.075,00 zł netto + należny podatek VAT miesięcznie,

- nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,1312 ha stanowiąca działkę oznaczoną numerem 445/5, położona przy ul. Granicznej w Skierniewicach (obręb 6),                             z przeznaczeniem pod uprawy rolne, czynsz dzierżawny w wysokości 160,00 zł rocznie,

- nieruchomość gruntowa o powierzchni 3,3196 ha stanowiąca część działek oznaczonych numerami 574/3 i 574/4, położona w obrębie 4 miasta Skierniewice,                   z przeznaczeniem pod uprawy rolne, czynsz dzierżawny: równowartość iloczynu powierzchni dzierżawionej i 10 q żyta z 1 ha (wg. stawki ceny żyta branej do wyliczenia podatku rolnego) rocznie.

- Wykonując postanowienia uchwały Nr VIII/73/2015 Rady Miasta Skierniewice z dnia                 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, Prezydent Miasta Skierniewice oddał w dzierżawę na rzecz osób fizycznych, na czas oznaczony 10 lat, nieruchomość gruntową o powierzchni 750 m2 stanowiącą część działek oznaczonych numerami 147/7 i 144/3 położoną przy ul. Instytutowej w Skierniewicach (obręb 4), z przeznaczeniem pod zieleń ogrodową z ogrodzeniem nietrwale związanym z gruntem, czynsz dzierżawny w wysokości 562,50 rocznie.

- Wykonując postanowienia uchwały Nr VIII/74/2015 Rady Miasta Skierniewice z dnia                29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, Prezydent Miasta Skierniewice oddał w dzierżawę na rzecz Centrum Edukacji „Milenium”, na czas oznaczony 10 lat, zabudowaną nieruchomość o powierzchni 4127 m2 stanowiąca działkę oznaczoną numerem 729/5 położoną przy ul. Melchiora Wańkowicza w Skierniewicach (obręb 2), z przeznaczeniem na działalność oświatowo-wychowawczą – siedzibę Centrum Edukacji „Milenium”, czynsz dzierżawny w wysokości 200,00 zł netto + należny podatek VAT miesięcznie.

Ponadto po rozpatrzeniu wniosków Wydziału Geodezji, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, Prezydent Miasta Skierniewice zdecydował:

- oddać w dzierżawę, na czas oznaczony 3 lat, nieruchomość o powierzchni 323 m2 stanowiącą działkę oznaczoną numerem 482/4, położoną u zbiegu ulic Nowobielańskiej                  i Widok w Skierniewicach (obręb 3), z przeznaczeniem pod zieleń ogrodową. Opłata                    z tytułu czynszu dzierżawnego w wysokości 242,25 zł rocznie,

- oddać w dzierżawę, na czas oznaczony 3 lat, nieruchomość o powierzchni 12 m2 stanowiącą część działki oznaczonej numerem 189/3, położoną u zbiegu ulic Jagiellońskiej i Mszczonowskiej w Skierniewicach (obręb 10), z przeznaczeniem pod działalność handlowo-usługową (pawilon handlowo-usługowy nietrwale związany                        z gruntem – gastronomia). Opłata z tytułu czynszu dzierżawnego w wysokości 216,00 zł netto + należny podatek VAT miesięcznie.

V. GOSPODARKA KOMUNALNA

Po rozpatrzeniu spraw przedłożonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej                           i Ochrony Środowiska, Prezydent Miasta postanowił:

- wyrazić zgodę na zawarcie ugody i zapłatę zgłoszonych wobec miasta Skierniewice przez Skierniewicką Spółdzielnię Mieszkaniową roszczeń odszkodowawczych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych za miesiące: marzec  2015 r. w wysokości 17.659,58 zł. i kwiecień 2015 r. - 17.953,57 zł;

- podjąć decyzję o nie wyrażaniu zgody na przedłużenie umowy najmu zajmowanego przez p. B.K i p. E.K. lokalu socjalnego, usytuowanego przy ul. Ogrodowej   w Skierniewicach;

- wyrazić zgodę na dokonanie zamiany wzajemnej zajmowanych lokali mieszkalnych pomiędzy p. P. C. najemcą lokalu mieszkalnego przy ul. Domarasiewicza 
w Skierniewicach  i  p. S. S.  najemcą lokalu mieszkalnego przy ul. Żwirki 
w Skierniewicach;

- wyrazić zgodę na dokonanie zamiany wzajemnej zajmowanych lokali mieszkalnych pomiędzy p. A. D. najemcą lokalu mieszkalnego przy ul. Domarasiewicza 
w Skierniewicach  i  p. B. P. najemcą lokalu mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 
w Skierniewicach;

- zaakceptować projekt zarządzenia w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  
i przeprowadzenia I przetargu ustnego  w formie licytacji  na sprzedaż  drewna z terenu budowy żłobka miejskiego przy ul. Rawskiej 58 w Skierniewicach 
oraz powołania komisji przetargowej.

VI. OŚWIATA

Po rozpatrzeniu wniosków Wydziału Edukacji Prezydent Miasta podjął następujące decyzje:

- Zatwierdził aneksy:

- Nr 6 do arkusza organizacji roku szkolnego 2014/2015 Zespołu Szkół Integracyjnych  w Skierniewicach,

- Nr 5 do arkusza organizacji roku szkolnego 2014/2015 Gimnazjum Nr 3 im. I. Krasickiego w Skierniewicach,

- 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Nr 8 do arkusza organizacji roku szkolnego 2014/2015 Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Skierniewicach.

- Wyraził zgodę na ustalenie dnia 5 czerwca br. dniem wolnym od zajęć dydaktyczno                        – wychowawczych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki                                      w Skierniewicach.

- Wyraził zgodę na zwiększenie o jedną grupę, liczby grup dzieci uczestniczących                                 w wypoczynku letnim - półkoloniach w dniach 29.06. – 10.07. br, organizowanych na bazie Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach. Wstępnie planowano utworzenie 5 grup (5 grup x 15 dzieci). Łącznie wypoczynek letni obejmie                  90 dzieci, tj. 6 grup x 15 dzieci. Koszty związane z organizacją półkolonii wzrosną                           o 2100 zł (1400 zł wynagrodzenie wychowawcy i 700 zł materiały do prowadzenia zajęć dla dodatkowej  grupy) – tj. do kwoty 20 900 zł brutto.

### VII. Rozwój gospodarczy i Sprawy Społeczne

Po rozpatrzeniu wniosków Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych, Prezydent Miasta wyraził zgodę na:

- pokrycie kosztów organizacji wydarzeń podczas Wielkiego Pikniku Rodzinnego                 i Uroczystości Drzewko Życia w dniu 31 maja 2015 r.

Ponadto:

- Prezydent Miasta rozstrzygnął II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych              w 2015 r. w zakresie Ochrona i promocja zdrowia „Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015”, udzielając dotacji dwóm podmiotom: Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w kwocie 5360,00 zł i Fundacji „Dziecięcy Uśmiech” w kwocie 8000.00 zł,

- Prezydent Miasta rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych                      w 2015 roku w zakresie Pomoc społeczna „Poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna” udzielając dotacji Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w kwocie                  5000,00 zł,

- Prezydent Miasta zaprosił uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczelni  wyższych do udziału w konkursie pt.: „Aranżacja przestrzeni Rynku im. arcybiskupa Jana Odrowąża ze Sprowy w Skierniewicach”,

- odbyło się posiedzenie Zespołu Doradczego ds. Integracji Środowisk Osób Niepełnosprawnych,

- przeprowadzono inwentaryzację urządzeń znajdujących się na wszystkich miejskich placach zabaw, nad którymi opiekę sprawowały dotychczas spółki miejskie OSiR Nawa oraz ZGM, jak również na placu zabaw znajdującym się przy parafii p.w. Miłosierdzia Bożego na osiedlu Zadębie,

- przeprowadzono rozmowę z dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego                             w Skierniewicach Panem Jackiem Sawickim w sprawie zorganizowania na terenie szpitala opieki stomatologicznej dla osób niepełnosprawnych, zapewniającej leczenie w pełnym znieczuleniu.

VIII. KULTURA, SPORT, PROMOCJA

- Prezydent Miasta wyraził zgodę:

- na dofinansowanie organizowanych przez Stowarzyszenie “Liberatis” obchodów poświęconych pomocy, jaką walcząca Polska otrzymała od Węgrów 1920                                     i przeznaczenie na ten cel kwoty do 1000 zł,

- na wsparcie organizacji XXII zlotu Szarych Szeregów i przeznaczenie na ten cel kwoty do 5000 zł,

- na włączenie się Miasta w organizację III konwentu fantastyki „SkierCon”                                  i przeznaczenie na ten cel kwoty do 5 000 zł,

- na objecie patronatem XV–lecia Fundacji “Dziecięcy Uśmiech” i przeznaczenia  na ten cel do 2 000 tys. brutto,

- Prezydent Miasta objął patronatem:

- VIII Międzyszkolny Konkurs Rachunkowy oraz Koszykarski Dzień Dziecka z MKS „Ósemka”,

- Otwarte Zawody z cyklu Grand Prix Okręgu PZW Skierniewice w wędkarstwie spławikowym o Puchar Prezydenta Miasta Skierniewice oraz udzielił wsparcia finansowego na puchary w kwocie 1 000 zł,

- V Zlot Motocyklowy oraz udzielił wsparcia finansowego na zakup pamiątkowych znaczków w wysokości 1 500 zł,

- Turniej Koszykówki z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka i wsparł finansowo imprezę w kwocie 2 500 zł,

- finał Skierniewickiej Ligi Koszykówki Drugą Edycję Pucharu Edmunda Gutkiewicza oraz wsparł finansowo obie imprezy kwotami w wysokości 350 zł,

- Prezydent Miasta wsparł finansowo zawody wędkarskie dla osób niepełnosprawnych                     (w wysokości 100 zł),  Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie w dyscyplinie spławikowej                       (w wysokości 200 zł) oraz rajdowy Cykl Auto Klubu Skierniewice Rally Challenge                     (w wysokości 1000 zł),

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na sfinansowanie kosztów delegacji Miasta Skierniewice na święto bliźniaczego miasta Chatelaillon-Plage. Koszty delegacji wyniosą do 14 000 zł,

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na pokrycie kosztów wyjazdu do Chatelaillon-Plage w dn. 1-8 lipca br. laureatów Konkursu Języka Francuskiego i Wiedzy o  Francji oraz przeznaczył na ten cel kwotę 13 100 zł,

- Prezydent Miasta podjął decyzję o pokryciu kosztów wizyty delegacji z miasta partnerskiego Łubny na Ukrainie w dn. 08-12 czerwca 2015 r. w ramach realizacji projektu Związku Miast Polskich pt. "Miasta w transferze polskiego doświadczenia decentralizacji na Ukrainę". Przeznaczył na to zadanie kwotę 5 000 zł.

IX. SPRAWY FINANSOWE

Prezydent Miasta zdecydował o dokonaniu zmian w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta na 2015 rok – treść zarządzeń Prezydenta do wglądu w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta.