pkt   26

Informacja

o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice

w okresie od 11 maja do 14 czerwca 2016 roku

Do najważniejszych spraw rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Skierniewice                       w okresie sprawozdawczym zaliczyć należy:

I. REALIZACJA INWESTYCJI KUBATUROWYCH

- Prezydent wyraził zgodę na dokonanie zmian w budżecie Miasta na 2016 rok w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych:

- w dziale 801, rozdział 80104 na zadaniu inwestycyjnym pn. ,,Przebudowa budynku Przedszkola nr 1 w Skierniewicach przy ul. Batorego 61/63” zwiększa się wartość całkowitą zadania o kwotę 50.000,00 zł. oraz wartość planowanych w 2016 roku wydatków o kwotę 50.000,00 zł. Wartość całkowita po zmianach: 350.000,00 zł;

- w dziale 801, rozdział 80101 na zadaniu inwestycyjnym pn. ,,Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skierniewicach” zmniejsza się wartość całkowitą zadania o kwotę 50.000,00 zł. oraz wartość planowanych w 2016 roku wydatków o kwotę 50.000,00 zł. Wartość całkowita po zmianach: 1.300.000,00 zł.

- Prezydent wyraził zgodę na zmianę terminu realizacji zadania pn. ,,Budowa budynku rehabilitacji zawodowej i społecznej w Skierniewicach” na lata 2016/2017 oraz zmniejszenie planowanych do wydatkowania środków w roku 2016 o kwotę          2.900.000,00 zł  Po zmianach plan na rok 2016 – 600.000,00 zł, plan na rok 2017                           – 2.900.000,00 zł.

- Prezydent wyraził zgodę na przeprowadzenie procedury przetargowej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz.2164), celem wyboru wykonawcy remontu ogrodzenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej” i upoważnił Pana Eugeniusza Góraja – Zastępcę Prezydenta Miasta                            do wykonywania czynności zastrzeżonych dla Zamawiającego.

- Prezydent wyraził zgodę na przeprowadzenie procedury przetargowej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz.2164), celem wyboru wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogólnodostępnych siłowni plenerowych na terenie miasta Skierniewice” i upoważnił Pana Eugeniusza Góraja – Zastępcę Prezydenta Miasta do wykonywania czynności zastrzeżonych dla Zamawiającego.

II. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych

- Pismem z dnia 20 maja 2016 r Minister Finansów poinformował o przyznaniu Miastu Skierniewice kwoty 1.202.860,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej                                 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Remont nawierzchni jezdni ul. Sobieskiego w ciągu DK70.

- W dniu 25 maja 2016 r pozytywnie rozpatrzono wniosek Miasta Skierniewice złożony                  w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego                                   – edycja 2016”. Na zadanie „Skierniewickie Dni Energii – I edycja” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał dotację w wysokości 10.430,00 zł.

- W dniu 31 maja 2016 r, w związku z prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki naborem wniosków inwestycyjnych do „Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej – edycja 2016”, złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa ogólnodostępnych siłowni plenerowych na terenie miasta Skierniewice”. Wnioskowana kwota 240.538,00 zł.

- W nawiązaniu do konkursu dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/16 w ramach                 Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,                     w dniu 10 czerwca 2016 r złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice”. Wnioskowana kwota dofinansowania 5.953.710,35 zł.

III. DROGI I KOMUNIKACJA

Bieżące utrzymanie dróg

W okresie sprawozdawczym – zgodnie z zawartymi przez Prezydenta Miasta umowami, kontynuowane były następujące prace:

- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Skierniewice, wykonywana przez Firmę Elektryczną Usługi Elektryczne Adam Adamski z siedzibą w Żyrardowie,                            ul. Reymonta 29, 96-300 Żyrardów – w ramach zawartej umowy nr KONSERWAC-W/6449/DK/39/2015 z dnia 07.12.2015r. W okresie sprawozdawczym dokonano przeglądu funkcjonowania oświetlenia ulicznego, usunięto stwierdzone usterki i awarie.                             Z tytułu wykonywania prac Wykonawca otrzymał ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 26 371,37 zł brutto;

- w ramach umowy nr ZLEC-W/6471/DK/193/2015, zawartej w dniu 28 grudnia 2015 r.                             z Zakładem Utrzymania Miasta Spółka  z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, wykonano prace z zakresu utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych położonych na terenie Gminy Miasta Skierniewice. Ryczałtowa wartość wykonanych usług w okresie sprawozdawczym wyniosła 4 200,00 zł brutto;

- bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, wykonywane przez SWARCO TRAFFIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 46B, 02-274 Warszawa                       – w ramach zawartej umowy KONSERWAC-W/6522/DK/42/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. W okresie sprawozdawczym dokonano przeglądu funkcjonowania sygnalizacji świetlnej ulicznej oraz usunięto stwierdzone usterki i awarie. Wartość wykonanych i odebranych usług w okresie objętym informacją wyniosła 5 061,45 zł brutto;

- w ramach umowy nr REM-W/6616/DK/47/2016, zawartej w dniu 15.02.2016r.                  z firmą „SKIERDRÓG” Usługi Drogowe i Brukarskie Jan Jackowski                                     ul. Miedniewicka 27/9, 96-100 Skierniewice, zlecono do wykonania prace związane                   z  remontem cząstkowym  nawierzchni  ulic w mieście Skierniewice. Ogólna wartość wykonanych i odebranych robót wyniosła 25 718,07 zł brutto;

- w ramach umowy nr REM-W/6616/DK/47/2016, zawartej z Panem Andrzejem Paczkowskim, zamieszkałym Żelazna 42, 96-116 Dębowa Góra, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Usługi Ogólnobudowlane i Remontowe Andrzej Paczkowski” z siedzibą w Dębowej Górze ul. Żelazna 42, zlecono i dokonano odbioru robót związanych z utrzymaniem dróg gruntowych i żwirowych. Ogólna wartość wykonanych i odebranych robót wyniosła 73 944,52 zł brutto

- utrzymanie czystości i utrzymanie porządku w m. Skierniewice przez Zakład Utrzymania Miasta Spółka  z o.o. w Skierniewicach, w ramach zawartej umowy DK.721.5.15.2015                  z dnia 17 grudnia 2015 r. Wartość wykonanych usług bieżącego zimowego utrzymania dróg i pozimowe oczyszczanie dróg w okresie sprawozdawczym wyniosła łącznie 92 870,06 zł brutto;

- w ramach umowy nr  ZLEC-W/6523/DK/196/2016 z dnia  1 lutego 2016r.  Pan Roman Kmieciak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Mechanika – Elektromechnika, Blacharstwo – Lakiernictwo Samochodowe, Holowanie Pojazdów”                     z siedzibą 95-047 Jeżów, ul. Brzezińska 55, wykonał usługi w zakresie usuwaniu pojazdów z dróg publicznych znajdujących się  na obszarze administracyjnym Miasta Skierniewice. Wartość wykonanych usług w okresie sprawozdawczym wyniosła 649,44 zł brutto.

Inwestycje drogowe:

- Trwa realizacja zadania pn.„Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobielańskiej)”. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Żelaznej 3,                        za cenę   8 225 253,95 zł brutto. Termin wykonania  - 31.10.2016 r.;

- Trwa realizacja części zadania pn.:„Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Łupii od ul. Rzecznej  do ul. Prymasowskiej oraz przebudowa ul. Podrzecznej wraz                              z budową miejsc postojowych”. Wykonawcą jest  firma STRABAG Sp. z o.o. Pruszków, ul. Parzniewska10,  za cenę  724 636,33 zł brutto. Termin wykonania - 29.07.2016 r.

- Podpisano umowę oraz w dniu 24.05.2016r. przekazano plac budowy na  realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Bohaterów Westerplatte”. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o. z siedzibą                         w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Żelaznej 3,  za cenę 805 797,96 zł brutto. Termin wykonania  -  30.09.2016r.

- Podpisano umowę oraz w dniu 13.06.2016r. przekazano plac budowy na  realizację zadania pn. „Remont chodnika w ulicy Trzcińskiej na odcinku od ul. Broniewskiego              do posesji nr 57”. Wykonawcą jest  firma JKM MIREX Sp. z o.o. z siedzibą                           w Skierniewicach przy ulicy Czerwonej 9,  za cenę 98 927,42 zł brutto. Termin wykonania  -  15.07.2016r.

- Podpisano umowę oraz w dniu 13.06.2016r. przekazano plac budowy na  realizację zadania pn. „Remont chodnika od Przedszkola przy ul. Cichej do Budynku przy                ul. Kopernika 9”. Wykonawcą jest  firma JKM MIREX Sp. z o.o. z siedzibą                            w Skierniewicach przy ulicy Czerwonej 9, za cenę 26 897,98 zł brutto. Termin wykonania  -  15.07.2016r.

- Podpisano umowę oraz w dniu 13.06.2016r. przekazano plac budowy na  realizację zadania pn. „Remont ciągu pieszo – jezdnego od parkingu przy basenie do siedziby filii Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Szarych Szeregów”. Wykonawcą jest  firma JKM MIREX Sp.   z o.o. z siedzibą w Skierniewicach przy ulicy Czerwonej 9, za cenę                                  64 006,92 zł brutto. Termin wykonania - 15.07.2016r.

- Podpisano umowę oraz w dniu 14.06.2016r. przekazano plac budowy na  realizację zadania pn. „Remont drogi dojazdowej przy budynkach Mszczonowska 47 i 49”. Wykonawcą jest  firma Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie, Budowa Kortów Tenisowych, z siedzibą w Łęgonicach Małych 22, 24-425 Odrzywół, powiat przysuski woj. Mazowieckie, za cenę    42 751,60 zł brutto. Termin wykonania  -  15.07.2016r.

- Zakończono realizację  zadania pn.„Remont nawierzchni jezdni ul. Żeromskiego na odc. od ul. Słowackiego do ul. Kopernika”. Wykonawcą była firma  JKM MIREX Sp. z o.o.                   z siedzibą w Skierniewicach przy ulicy Czerwonej 9. Całkowita wartość zadania            507 423,35 zł brutto.

- Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej                   i realizacja robót budowlanych instalacji oświetlenia ulicznego na odcinku ulicy Trakcyjnej w Skierniewicach”. Zadanie realizuje firma PPHU Aleksandra Michał Malka, ul. Nowomiejska 79, 96-100 Skierniewice, za kwotę 49 077,00 zł brutto. Termin realizacji zadania do 15.06.2016r.

- Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w sięgaczu ul. Gajowej”. Zadanie realizuje firma Alumast Spółka Akcyjna, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 30A, za kwotę 91 960,89 zł brutto. Termin realizacji zadania do 30.09.2016r.

- Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w sięgaczu ul. Łąkowej”. Zadanie realizuje firma Alumast Spółka Akcyjna, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 30A, za kwotę 101 692,48 zł brutto. Termin realizacji zadania do 30.09.2016r.

Przetargi:

- W dniu 09.06.2016r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizacje zadania pn. „Budowa drogi łączącej ul. Jasną z ul. Nowobielańską wzdłuż wiaduktu, Remont dojazdu ul. Wańkowicza do budynku Centrum Edukacji Milenium, Remont drogi łączącej                       ul. Iwaszkiewicza i ul. Prusa, Przebudowa ulicy Modrzewskiego  na odc. od ul. Lipowej do ul. Młynarskiej”. Termin otwarcia ofert - 24.06.2016 r.

- Rozstrzygnięto  przetarg oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla  zadania pn. „Podniesienie atrakcyjności gospodarczej Miasta Skierniewice                 poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. Rybickiego                           w Skierniewicach”. Wyłoniony wykonawca to firma  Ecokube Sp. z o.o.  z siedzibą                       w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 128/134, 90-527 Łódź, za cenę  152 520,00 zł brutto,  termin wykonania dokumentacji projektowej  do dnia 15.12.2016r.

- W dniu 01.06.2016r. rozstrzygnięto  przetarg nieograniczony  pn.„Remont chodnika            w ulicy Trzcińskiej na odcinku od ul. Broniewskiego do posesji nr 57, Remont chodnika od Przedszkola przy ul. Cichej do Budynku przy ul. Kopernika 9, Remont ciągu pieszo                – jezdnego od parkingu przy basenie do siedziby filii Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Szarych Szeregów, Remont drogi dojazdowej przy budynkach Mszczonowska 47 i 49” . Na w/wym. zadania wyłoniono wykonawców:

- „Remont chodnika w ulicy Trzcińskiej na odcinku od ul. Broniewskiego do posesji                  nr 57” - wybranym wykonawcą  została firma  JKM MIREX Sp. z o.o. z siedzibą                 w Skierniewicach przy ulicy Czerwonej 9 ,

- „Remont chodnika od Przedszkola przy ul. Cichej do Budynku przy ul. Kopernika 9” -  wybranym wykonawcą została firma  JKM MIREX Sp. z o.o. z siedzibą                           w Skierniewicach przy ulicy Czerwonej 9,

- „Remont ciągu pieszo – jezdnego od parkingu przy basenie do siedziby filii Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Szarych Szeregów” - wybranym wykonawcą została firma  JKM MIREX Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach przy ulicy Czerwonej 9,

- „Remont drogi dojazdowej przy budynkach Mszczonowska 47 i 49” - wybranym wykonawcą została firma  Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie, Budowa Kortów Tenisowych, z siedzibą w Łęgonicach Małych 22, 24-425 Odrzywół, powiat przysuski woj. mazowieckie.

Prezydent Miasta Skierniewice udzielił zlecenia - w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

    - Przedsiębiorstwu Budowy i Utrzymania Dróg „MIRDRÓG” Mirosław Kozera                      z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, ul. Tomaszowska 62, 96-200 Rawa Mazowiecka,                      na wykonanie usługi przeglądów podstawowych obiektów inżynierskich położonych                 w ciągach dróg publicznych na terenie miasta Skierniewice. Umowna wartość zlecenia wynosi 10 455,00 zł brutto.

    - Firmie „A-STER” s.c. Waldemar Araminowicz, Marek Marszał z siedzibą 31-752 Kraków, ul. Blokowa 3, na wykonanie usługi monitorowania i wizualizacji pomiarów                 ze sterowników sygnalizacji świetlnej, w ramach projektu „AsterGate” poprzez montaż kart sim  w modemach GSM i ich utrzymanie przez okres do dnia 30 maja 2017r. Umowna wartość zlecenia wynosi 3 690,00 zł brutto.

    - Firmie Global Traffic Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie, ul. Szamotulska 67,                 na wykonanie projektów ruchowych, opracowanie nowych programów sygnalizacji oraz przeprogramowanie sterowników sygnalizacji świetlnych dla skrzyżowań ulic:                   Jana III Sobieskiego – Lelewela – Reymonta i Jana III Sobieskiego – Sienkiewicza                     w Skierniewicach. Umowna wartość zlecenia wynosi 7 626,00 zł brutto.

Ponadto w okresie sprawozdawczym:

- Dokonano zapłaty za zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego dostarczanej oraz sygnalizacji świetlnej przez PGE Dystrybucja S.A., ul. 8 Marca 6,                 35-959 Rzeszów, na łączną kwotę 34 984,34 zł brutto.

- Na podstawie umowy wykonawczej nr 1/DK/2014 w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, zawartej w dniu 31 grudnia 2014 r. pomiędzy Gminą Miastem Skierniewice, a Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach przy ulicy Czerwonej 7, dokonano rozliczenia rekompensaty sza miesiąc maj 2016r. uznając kwotę 1 062,20 zł brutto, a także wypłacono zaliczkę rekompensaty za miesiąc czerwiec 2016 r. w wysokości 271 556,74 zł brutto.

IV. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM

- Wykonując postanowienia uchwały Nr VII/64/2015 Rady Miasta Skierniewice z dnia                         6 marca 2015 roku w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej numerem działki 1528/1 o powierzchni 167 m2, położonej przy ul.Królowej Bony w Skierniewicach, w dniu                       23 maja 2016 r. przeprowadzono pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości. Cena wywoławcza wynosiła 25.738,98 zł brutto. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ osoba, która została 	zakwalifikowana do uczestnictwa w przetargu nie zaoferowała co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

- Wykonując postanowienia uchwały Nr XIV/125/2015 Rady Miasta Skierniewice z dnia                  20 sierpnia 2015 roku w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 15/62 o powierzchni 105 m2, położonej przy ul. Kopernika                                           w Skierniewicach, w dniu 20 maja 2016 r. przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości. Cena wywoławcza wynosiła 71.000,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ osoba, która wpłaciła wadium będącym warunkiem przystąpienia do przetargu, nie stawiła się w wyznaczonym terminie na przetargu.

- Wykonując postanowienia uchwały Nr XVIII/185/2015 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej, biegnącej przez nieruchomość gruntową oznaczoną numerem działki 126/54, o powierzchni 0,8106 ha, położoną przy                              ul. Domarasiewicza w Skierniewicach (obręb 18), na rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkownika wieczystego nieruchomości oznaczonej numerami działek 126/72                      i 126/74, położonej przy ul. Fabrycznej w Skierniewicach, aktem notarialnym Rep. A.                 Nr 2584/2016 z dnia 18 maja 2016 roku ustanowiona została odpłatna służebność gruntowa, polegająca na prawie korzystania   z sieci kanalizacji sanitarnej, biegnącej przez nieruchomość gruntową oznaczoną numerem działki 126/54, o powierzchni                      0,8106 ha, położoną przy ul. Domarasiewicza w Skierniewicach (obręb 18), na rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkownika wieczystego nieruchomości oznaczonej numerami działek 126/72 i 126/74, położonej przy ul. Fabrycznej w Skierniewicach. Jednorazowa opłata 1.859,76 zł brutto.

V. GOSPODARKA KOMUNALNA

Po rozpatrzeniu spraw przedłożonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej                           i Ochrony Środowiska, Prezydent Miasta postanowił:

- wyrazić zgodę na zawarcie ugody pozasądowej i zapłatę zgłoszonych przez Skierniewicką Spółdzielnię Mieszkaniową roszczeń odszkodowawczych w łącznej kwocie 35.584,98 zł, z tytułu niedostarczenia w miesiącach marzec i kwiecień 2016 r., lokali socjalnych                             i pomieszczeń tymczasowych na rzecz osób, wobec których orzeczona została eksmisja;

- wyrazić zgodę na przedłużenie umowy najmu zajmowanego przez trzyosobowe gospodarstwo domowe p. E. B. lokalu socjalnego, usytuowanego przy ul. Jagiellońskiej                     w Skierniewicach na okres 5 lat;

- wyrazić zgodę na przedłużenie umowy najmu zajmowanego przez dwuosobowe gospodarstwo domowe p. D. F. lokalu socjalnego, usytuowanego przy ul. Rawskiej                       w Skierniewicach na okres 5 lat;

- podjąć decyzję o skierowaniu p. K. Z. zam. Skierniewice, ul. Konarskiego, 
do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku 
przy ul. Sobieskiego w Skierniewicach z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, stanu zdrowia i niskiego dochodu miesięcznego wnioskodawcy;

- podjąć decyzję o skierowaniu pięcioosobowej rodziny p. S.S. zam. Skierniewice,                            ul. Rynek, do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek w Skierniewicach, w wyniku zamiany zajmowanego dotychczas przez tę rodzinę lokalu;

- zaakceptować projekt pisma, jakie zostanie  skierowane do   p. Z. L. – właściciela, a zarazem jednego z mieszkańców budynku przy ul. Sosnowej w Skierniewicach, w którym Urząd informuje o możliwości udzielenia  pomocy mieszkaniowej mieszkańcom budynku pod ww. adresem;

- podjąć decyzję o skierowaniu p. R. Z. zam. Skierniewice, ul. Sienkiewicza, do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ul. Jagiellońskiej w Skierniewicach, z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i niskiego dochodu miesięcznego;

- zatwierdzić zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 19.2016 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 20 stycznia 2016r., w sprawie zatwierdzenia rocznej listy osób                               i rodzin uprawnionych do  zawarcia  umowy  najmu   lokalu  mieszkalnego, lokalu socjalnego lub zamiany lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu miasta Skierniewice w 2016 roku, zmienionego zarządzeniem Nr 80.2016 z dnia 4 maja 2016 roku w związku z rozszerzeniem rocznej listy  o następujące osoby: p. S. L. zam. Skierniewice ul. Mickiewicza, p. P. Ś. zam. Skierniewice ul. 25 -Lecia PRL,                             p. N. M. zam. Skierniewice ul. Sobieskiego;

- podjąć decyzję o skierowaniu  p. L. J. zam. Skierniewice, ul. Domarasiewicza,                                 do wynajmu lokalu socjalnego w budynku komunalnym przy ul. Rawskiej                                   w Skierniewicach, na czas oznaczony - 5 lat, tytułem realizacji prawomocnego wyroku sądowego orzekającego eksmisję z zajmowanego  lokalu w budynku przy                                       ul. Domarasiewicza w Skierniewicach.

VI. OŚWIATA

Po rozpatrzeniu wniosków Wydziału Edukacji Prezydent Miasta zdecydował o przyznaniu:

- 4 godzin dydaktycznych na indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dziecka uczęszczającego do Przedszkola Nr 1 w Skierniewicach                            w okresie do zakończenia zajęć edukacyjno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016, zgodnie z Orzeczeniem Nr 46/2015 o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego z dnia 2016-04-21 wydanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Skierniewicach;

- 10 godzin dydaktycznych na nauczanie indywidualne dla uczennicy klasy II gimnazjum                      w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach w okresie do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016, zgodnie z Orzeczeniem Nr 48/2016 o potrzebie indywidualnego nauczania z dnia 2016-04-29 wydanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Skierniewicach;

- 15,5 godzin dydaktycznych na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy II technikum                       w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w okresie do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016, zgodnie z Orzeczeniem Nr 45/2016 o potrzebie indywidualnego nauczania z dnia 2016-04-26 wydanym przez Poradnię Psychologiczno                – Pedagogiczną w Skierniewicach;

- 6 godzin dydaktycznych na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy I Szkoły Podstawowej Nr 2 w okresie do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016, zgodnie z Orzeczeniem Nr 66/2016 o potrzebie indywidualnego nauczania 
z dnia 2016-05-19 wydanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną 
w Skierniewicach;

- 15 godzin dydaktycznych na nauczanie indywidualne dla uczennicy klasy III technikum                  w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w okresie do zakończenia zajęć dydaktycznych                       w roku szkolnym 2015/2016, zgodnie z Orzeczeniem Nr 63/2016 o potrzebie indywidualnego nauczania z dnia 2016-05-12 wydanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Skierniewicach;

- 6 godzin dydaktycznych na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy 
II Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zespole Szkół Integracyjnych w okresie do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016, zgodnie z Orzeczeniem Nr 55/2016 
o potrzebie indywidualnego nauczania z dnia 2016-04-26 wydanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Skierniewicach.

Ponadto Prezydent Miasta wyraził zgodę na organizację wypoczynku letniego na bazie Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach, ul. M. Konopnickiej 5,                        w dniach 27.06. – 08.07.br w godz. 8.00-16.00. Wypoczynek planowany jest dla 120 dzieci     (8 grup po 15 dzieci). Planowane łączne koszty związane z organizacją półkolonii – do                       26 600 zł brutto, w tym: wynagrodzenie 8 wychowawców - 11 200 zł, wynagrodzenie kierownika półkolonii - 2000 zł, materiały do prowadzenia zajęć, drobne art. spożywcze                      (700 zł/1 grupa) - 5 600 zł, opieka medyczna – do 2000 zł, usługa transportowa (pokrycie kosztów wycieczki, bilety wstępu) - 5000 zł, ubezpieczenie – do 800 zł

VII. Rozwój gospodarczy, SPORT  i  Sprawy Społeczne

- W okresie sprawozdawczym:

- zakupiono w ramach budżetu obywatelskiego 6 defibrylatorów AED wraz                             z podstawowym wyposażeniem (29 117,98 zł),

- przeprowadzono szkolenie udzielania pierwszej pomocy oraz z obsługi defibrylatorów AED dla osób z jednostek, na terenie których zostaną umieszczone te urządzenia medyczne,

- powołano komisję konkursową do rozpatrzenia ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna,

- rozstrzygnięto konkurs i przyznano dotacje 2 organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego w zakresie poradnictwa rodzinnego i terapii rodzinnej,

- przygotowano miesięczną informację dla Wojewody Łódzkiego dotyczącą udzielonych porad prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej                                 w Skierniewicach,

- wydano 35 zaświadczeń dotyczących lokalizacji nieruchomości w obszarze zdegradowanym oraz w obszarze rewitalizacji,

- przeprowadzono konsultacje społeczne projektu zmiany „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016”,

- przygotowano projekt uchwały w sprawie zmiany „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016”,

- przygotowano projekt uchwały w sprawie podjęcia działań wspierających integrację osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Skierniewice,

- przygotowano informację dla Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Skierniewice na temat wykorzystania środków finansowych w roku 2015 przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- przygotowano informację dla Komisji Kultury Sportu i Współpracy z Zagranicą na temat przygotowanej przez stowarzyszenia i fundacje oferty wakacyjnej dla dzieci                        i młodzieży,

- ogłoszono przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skierniewice,

- przygotowano projekt uchwały Rady Miasta Skierniewice w sprawie zmiany zapisów dotyczących opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Skierniewicach,

- przygotowano projekt uchwały Rady Miasta Skierniewice w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego w Skierniewicach,

- przygotowano dla Rady Miasta Skierniewice sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2015.

2.  Prezydent Miasta wyraził zgodę na sfinansowanie:

- rajdu i pikniku w Przedszkolu nr 4 (2 000 zł),

- zakupu nagród dla uczestników przeglądu „Mały, ale talent” oraz „Ale talent”                 ( 1 000 zł  i 1 000 zł),

- działań z programu Komendy Głównej PSP „Zgaś ryzyko” (2 270 zł)

3.  Prezydent Miasta objął honorowym patronatem:

- Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i przeznaczył kwotę 400 zł brutto na zakup pucharów dla najlepszych drużyn,

- XIV Rodzinny Rajd Rowerowy pod hasłem „Szlakiem Obszarów Natura 2000”                         i podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 3 000 zł brutto na pokrycie kosztów zakupu nagród dla uczestników,

- spotkanie w ramach „Akademii Przedsiębiorcy” pod hasłem „Światowe rynki szeroko otwarte dla polskich przedsiębiorców”.

VIII. KULTURA  I  PROMOCJA

- Prezydenta Miasta objął honorowym patronatem:

- “Szaniec” XL ogólnopolski spływ kajakowy „Rawka 2016”; organizowany przez PTTK;

- Rajd Żuka;

- akcję krwiodawstwa organizowaną przez PCK Oddział Skierniewice;

- akcję ratowania pszczół organizowaną przez Centrum „Pozytywka” oraz Centrum Helen Doron.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na sfinansowanie organizacji wyjazdu laureatów Konkursu Języka Francuskiego do Chatelaillon Plage i przeznaczenie na ten cel kwoty do 17 000,00 zł brutto.

- Prezydent  Miasta zadecydował o włączeniu się Skierniewic w organizację 23. zlotu Szarych Szeregów w Skierniewicach i przeznaczeniu na ten cel kwoty 5 400,00 zł brutto.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na udostępnienie w okresie wakacyjnym Centrum Kultury i Sztuki altany w Parku Miejskim, w związku z organizacją cyklu koncertów “Muzyczne Śniadanie na Trawie”. Udostępnił także płytę Rynku na potrzeby organizacji stacji Bożego Ciała, a także Muzeum na Kółkach (we współpracy z Muzeum Żydów Polskich POLIN).

- Prezydent Miasta przeznaczył kwotę do 35 000,00 zł brutto na zakup gadżetów promocyjnych miasta z logowaniem na potrzeby bieżącej działalności.

- W ramach bieżącej pracy Prezydent wyraził zgodę na:

- zakup tekstylnej ścianki promocyjnej oraz 4 flag reklamowych (z logo SŚKOiW) (koszt do 10.000,00 zł brutto);

- dofinansowanie kolonii letnich w Zakopanem dla dzieci i młodzieży z rodzin uboższych z parafii św. Stanisława w Skierniewicach (koszt do 3.300,00 zł brutto – obejmuje koszty transportu).

- W ramach współpracy z miastami partnerskimi Prezydent Miasta wyraził zgodę na:

- pokrycie kosztów delegacji przedszkoli i Urzędu Miasta Skierniewic związanych                       z wizytą w mieście partnerskim Gera (Niemcy) w dniach 23-26 maja 2016 r. (koszt 500,00 zł brutto);

- pokrycie kosztów przyjęcia 8-osobowej delegacji piłkarzy z miasta partnerskiego Szentes na Węgrzech w dniach 2-6 czerwca 2016 r. (koszt 3.000,00 zł brutto);

- pokrycie kosztów oficjalnej delegacji radnych i Urzędu Miasta Skierniewice do miasta partnerskiego Châtelaillon-Plage we Francji w dniach 24-27 czerwca 2016 r. (koszt do 15.000,00 zł brutto).

IX. SPRAWY FINANSOWE

Prezydent Miasta zdecydował o dokonaniu zmian w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta na 2016 rok – treść zarządzeń Prezydenta do wglądu w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta.