pkt

Informacja

o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice

w okresie od 2 sierpnia do 18 września 2017 roku

Do najważniejszych spraw rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Skierniewice                       w okresie sprawozdawczym zaliczyć należy:

I. REALIZACJA INWESTYCJI KUBATUROWYCH

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na dokonanie zmian w budżecie Miasta na 2017 rok oraz w WPF Miasta Skierniewice w dziale 921, rozdział 92113 paragraf 6050: zmienia się nazwę  zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa i modernizacja budynku CKiS                            w Skierniewicach wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu wokół budynku” na: ,,Przebudowa budynku CKiS w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze”, zmniejsza się wartość całkowitą zadania o kwotę                       2.000.000,-zł. z przeznaczeniem tych środków na inwestycję Wydziału Dróg                                   i Komunikacji, zmniejsza się kwotę planowanych w roku 2017 nakładów o 100.000,-zł. oraz planowane w roku 2018 nakłady o kwotę 1.900.000,-zł. Po dokonanych zmianach: wartość całkowita zadania wyniesie 8.000.000,-zł., plan na: 2017 rok: 400.000,-zł.,                   2018 rok: 2.600.000,-zł., 2019 rok: 5.000.000,-zł.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na przeprowadzenie procedury przetargowej, zgodnie                      z ustawą – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) na wybór wykonawcy zadań inwestycyjnych:

- ,,Budowa dwóch siłowni plenerowych w mieście Skierniewice”

- ,,Siłownia zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych”

i upoważnił Pana Eugeniusza Góraja – Zastępcę Prezydenta Miasta do wykonywania czynności zastrzeżonych dla Zamawiającego.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na dokonanie zmian w budżecie Miasta na 2017 rok oraz w WPF Miasta Skierniewice:

- w dziale 926, rozdział 92601 paragraf 6050: na zadaniu inwestycyjnym pn. ,,Budowa dwóch siłowni plenerowych w mieście Skierniewice” zwiększa się wartość całkowitą zadania oraz planowane w roku 2017 nakłady o kwotę 247.000,-zł. Po dokonanych zmianach wartość całkowita zadania oraz planowane nakłady na 2017 rok wyniosą 467.000,-zł;

- w dziale 926, rozdział 92601 paragraf 6050: na zadaniu inwestycyjnym pn. ,,Siłownia zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych” zwiększa się wartość całkowitą zadania oraz planowane nakłady na rok 2017 o kwotę 34.000,-zł. Po dokonanych zmianach wartość całkowita zadania oraz planowane nakłady na 2017 rok wyniosą 74.000,-zł;

- w dziale 926, rozdział 92695 paragraf 6050: na zadaniu inwestycyjnym pn. ,,Budowa trzech placów zabaw w Skierniewicach” zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz planowane nakłady na rok 2017 o kwotę 34.000,-zł. Po dokonanych zmianach wartość całkowita zadania oraz planowane nakłady na 2017 rok wyniosą 186.000,-zł.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na ponowne przeprowadzenie procedury przetargowej zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), na wybór wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa Przedszkola nr 3 przy ul. Kopernika”                      i upoważnił Pana Eugeniusza Góraja – Zastępcę Prezydenta Miasta do wykonywania czynności zastrzeżonych dla Zamawiającego.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na ponowne przeprowadzenie procedury przetargowej zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) na wybór wykonawcy zadań inwestycyjnych:

- ,,Budowa dwóch siłowni plenerowych w mieście Skierniewice”

- ,,Siłownia zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych”

i upoważnił Pana Eugeniusza Góraja – Zastępcę Prezydenta Miasta do wykonywania czynności zastrzeżonych dla Zamawiającego.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na dokonanie zmian w budżecie Miasta na 2017 rok oraz w WPF Miasta Skierniewice: w dziale 801 rozdział 80104 paragraf 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. ,,Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika” zwiększa się wartość całkowitą zadania i planowane w 2017 roku wydatki o kwotę 4.952.970,-zł. Po zmianach wartość całkowita zadania wyniesie 16.952.970,-zł. Nakłady na poszczególne lata wynoszą: do 31.12.2016r. – 74.018,67zł., 2017 rok – 2.600.000,-zł., 2018 rok                                 – 14.278.951,33zł.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na dokonanie zmian w budżecie Miasta na 2017 rok oraz w WPF Miasta Skierniewice:

- w dziale 801, rozdział 80101 na zadaniu inwestycyjnym pn. ,,Przebudowa szatni                       w Szkole Podstawowej nr 5 w Skierniewicach” zmienia się termin realizacji zadania na lata 2017/2018, zmniejsza się planowane wydatki w roku 2017 o kwotę          1.168.340,-zł. Dokonuje się zmian w planie na rok 2017 oraz w WPF: planowane wydatki: rok 2017-51.660,00zł., rok 2018 -1.168.340,00zł;

- w dziale 801, rozdział 80101 na zadaniu inwestycyjnym pn. ,,Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2” zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz planowane wydatki w roku 2017 o kwotę  100.951,90zł. Dokonuje się zmian w planie na rok 2017 oraz w WPF: wartość całkowita zadania – 110.048,10zł., wartość nakładów poniesionych do 31.12.2016r. – 6.088,50zł., planowane nakłady na rok 2017                                     – 103.959,60zł;

- w dziale 801, rozdział 80130 na zadaniu inwestycyjnym pn. ,,Remont dachu budynku ZSZ Nr 2 w Skierniewicach przy ul. Pomologicznej 15” zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz planowane wydatki w roku 2017 o kwotę 22.400,-zł.                        Po dokonanych zmianach wartość całkowita zadania: 147.600,-zł., planowane wydatki w roku 2017-147.600,00zł;

- w dziale 926 rozdział 92601 na zadaniu inwestycyjnym pn. ,,Zestaw STREET WORKOUT” zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz planowane wydatki                        w roku 2017 o kwotę 2.000,-zł. Po dokonanych zmianach wartość całkowita zadania                     – 48.000,-zł., planowane wydatki w roku 2017 – 48.000,-zł.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na dokonanie zmian w budżecie Miasta na 2017 rok:

- w dziale 926, rozdział 92695 paragraf 6050: na zadaniu inwestycyjnym pn. ,,Budowa placu zabaw przy ul. Szarych Szeregów” zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz planowane nakłady na rok 2017 o kwotę 83.000,-zł. Po dokonanych zmianach wartość całkowita zadania oraz planowane nakłady na 2017 rok wyniosą 117.000,-zł;

- w dziale 926, rozdział 92601 paragraf 6050: na zadaniu inwestycyjnym pn. ,,Budowa dwóch siłowni plenerowych w mieście Skierniewice” zwiększa się wartość całkowitą zadania oraz planowane nakłady na rok 2017 o kwotę 83.000,-zł. Po dokonanych zmianach wartość całkowita zadania oraz planowane nakłady na 2017 rok wyniosą 550.000,-zł.

II. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych

- W dniu 05.09.2017r. rozpoczęto podpisywanie umów z mieszkańcami na wymianę pieców w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Łącznie z dofinansowania będzie mogło skorzystać ponad 100 mieszkańców Skierniewic. Zostaną zlikwidowane indywidualne kotłownie lub paleniska węglowe i zastąpione przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła.  Realizacja inwestycji  jest możliwa dzięki pozyskaniu przez Miasto Skierniewice dofinansowania w formie dotacji (823.063,00 zł) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                      w Łodzi (zadanie pn. „Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Skierniewice”).

- W dniu 14.09.2017r. Miasto Skierniewice złożyło wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na 2017 r. na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Wnioskowana kwota dofinansowania: 56.000,00 zł.

- W dniu 15.09.2017r. Miasto Skierniewice złożyło wniosek o  dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa/przebudowa ulicy ppłk. pil. Romualda Sulińskiego w Skierniewicach                       w ciągu drogo powiatowej nr 1318E” w ramach „Programu rozwoju gminnej                                   i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Wnioskowana dotacja: 2.215.613,00 zł.

III. DROGI I KOMUNIKACJA

Bieżące utrzymanie dróg

W okresie sprawozdawczym – zgodnie z zawartymi przez Prezydenta Miasta umowami, kontynuowane były następujące prace:

- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Skierniewice, wykonywana przez Zakład Utrzymania Miasta Spółka z o.o. z siedzibą  w Skierniewicach ul. Jana III Sobieskiego  nr 75 A – w ramach zawartej umowy nr ZLEC-W/7368/DK/212/2017 z dnia 30.12.2016r. W okresie sprawozdawczym dokonano przeglądu funkcjonowania oświetlenia ulicznego, usunięto stwierdzone usterki i awarie. Z tytułu wykonywania prac Wykonawca otrzymał ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 27 240,00 zł brutto;

- konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Skierniewice, wykonywana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” Sp. z o.o. z siedzibą Mokra Prawa 30                 – w ramach zawartej umowy nr KONSERWAC-W/7278/DK/48/2017 z dnia 09.01.2017r.             W okresie sprawozdawczym usunięto stwierdzone usterki i awarie na kanalizacji deszczowej oraz przeprowadzono konserwację przepompowni wód deszczowych                                   w ul Kilińskiego i ul. Armii Krajowej. Z tytułu wykonywania prac Wykonawcy otrzymał wynagrodzenie w wysokości  18 956,50 zł brutto;

- utrzymanie czystości i porządku w m. Skierniewice, wykonywane przez Zakład Utrzymania Miasta Spółka  z o.o. w Skierniewicach, w ramach zawartej umowy ZLEC-W/7368/DK/212/2017 z dnia 30 grudnia 2016 r. Wartość wykonanych usług mechanicznego pozamiatania jezdni ulic w okresie sprawozdawczym wyniosła łącznie 131 152,18 zł brutto;

- bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, wykonywane przez SWARCO TRAFFIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 46B, 02-274 Warszawa            – w ramach zawartej umowy KONSERWAC-W/7269/DK/46/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. W okresie sprawozdawczym dokonano przeglądu funkcjonowania sygnalizacji świetlnej ulicznej i usunięto stwierdzone usterki i awarie. Wartość wykonanych                              i odebranych usług w okresie objętym informacją wyniosła  5 287,77zł brutto;

- w ramach umowy nr ZLEC-W/7368/DK/212/2017 z dnia 30 grudnia 2016 r. z Zakładem Utrzymania Miasta Spółka  z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, wykonano prace z zakresu utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych położonych na terenie Gminy Miasta Skierniewice. Ryczałtowa wartość wykonanych usług w okresie sprawozdawczym wyniosła 4 600,00 zł brutto. Ponadto wartość usług z zakresu szklenia wiat przystankowych wyniosła łącznie 2 377,54 zł brutto;

- bieżące utrzymanie oznakowania poziomego, wykonywane przez MAL-COM Krzysztof Kędzierski, Smolec ul. Dębowa 10, 55-080, Kąty Wrocławskie – w ramach zawartej umowy KONSERWAC-W/7579/DK/49/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r. Wartość wykonanych i odebranych robót wyniosła 10 500,55 zł brutto;

- w ramach umowy nr REM-W/7399/DK/51/2017, zawartej w dniu 09.02.2017r.                  z firmą „SKIERDRÓG” Usługi Drogowe i Brukarskie Jan Jackowski ul. Miedniewicka 27/9, 96-100 Skierniewice, zlecono do wykonania prace związane z  remontem cząstkowym  nawierzchni  ulic w mieście Skierniewice. Ogólna wartość wykonanych robót zostanie określona w czasie odbioru;

- w ramach umowy nr REM-W/7746/DK/55/2016, zawartej w dniu 11 sierpnia 2017r.         z firmą  Usługi Ogólnobudowlane i Remontowe Andrzej Paczkowski Żelazna 42,                        96-116 Dębowa Góra, w okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie prac polegających na mechanicznym wyrównaniu dróg równiarką wraz z częściowym uzupełnieniem nawierzchni destruktem asfaltowym w ulicach miasta Skierniewice. Ogólna wartość wykonanych robót zostanie określona w czasie odbioru;

- w ramach umowy nr REM-W/7667/DK/54/2017, zawartej w dniu 19.05.2017r.                  z firmą „SKIERDRÓG” Usługi Drogowe i Brukarskie Jan Jackowski ul. Miedniewicka 27/9, 96-100 Skierniewice, zlecono do wykonania prace związane z  remontem nawierzchni chodników z kostki betonowej, zjazdów, jezdni z kostki betonowej i kostki kamiennej oraz wymiany krawężników ulicznych i obrzeży betonowych w ulicach miasta Skierniewice. Ogólna wartość wykonanych robót zostanie określona w czasie odbioru.

Przetargi:

- Komisja przetargowa zakończyła prace i wyłoniła wykonawcę w przetargu nieograniczonym pn.: „Utrzymanie dróg gruntowych  i żwirowych w mieście Skierniewice.” Wybrany wykonawca: Pan Andrzej Paczkowski „Usługi Ogólnobudowlane  i Remontowe Andrzej Paczkowski” z siedzibą - Żelazna 42, 96-116 Dębowa Góra. Całkowita wartość umowy na okres od 11.08.2017 do 15.12.2017r. wynosi  120 000,00zł brutto.

- W dniu 07.08.2017r. otwarto oferty złożone w II przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Remont i budowa chodnika w ul. Jordana”  (I przetarg został unieważniony). Przetarg unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.

- W dniu 16.08.2017r. otwarto oferty złożone w IV przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.  „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Rawskiej na odc. od ul. Strobowskiej do granicy miasta” . Przetarg unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.

- W dniu 29.08.2017 r. otwarto oferty złożone w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.  „Budowa parkingu przy ul. Kozietulskiego, Przebudowa ul.Wspólnej”.  Trwa procedura przetargowa.

- W dniu 13.09.2017r. otwarto oferty złożone w III przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Remont i budowa chodnika w ul. Jordana”  (II przetarg został unieważniony). Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy.

- W dniu 11.09.2017r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.  Remont oświetlenia ulicy Unii Europejskiej oraz w ulicy Jana III Sobieskiego w ramach zadania „Remont ulicy Unii Europejskiej wraz z remontem oświetlenia w ulicy Jana III Sobieskiego w ciągu drogi krajowej nr 70”. Termin otwarcia ofert 26.09.2017r.

- W dniu 13.09.2017 r. otwarto oferty złożone w przetargu nieograniczonym pn.  „Konserwacja i odnawianie znaków pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ulicach miasta Skierniewice”. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy.

Inwestycje drogowe:

- Trwa realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wesołej od nr 1 do nr 12 (ok. 240m)”. Zadanie realizuje firma PPHU Aleksandra Michał Malka,                     ul. Nowomiejska 79, 96-100 Skierniewice, za kwotę 51 414,00 zł brutto. Termin realizacji zadania do 30.09.2017r.

- Zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego sięgacza ulicy Działkowej od nr 32-34 (ok. 460m)”. Zadanie zrealizowała firma ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o., ul. Górna Droga 5 lok. 8, Warszawa. Po przedłożeniu faktury Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 109 464,47 zł brutto.

- Zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dodatkowe oświetlenie na skrzyżowaniu ul. Witkacego i ul. Nowobielańskiej”. Zadanie zrealizowała firma ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o., ul. Górna Droga 5 lok. 8, Warszawa. Po przedłożeniu faktury Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 8 665,97 zł brutto.

- Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Dodatkowe oświetlenie na końcu                              ul. Próchnika”. Zadanie realizuje firma PPHU Aleksandra Michał Malka,                                     ul. Nowomiejska 79, 96-100 Skierniewice za kwotę 10 086,00 zł brutto. Termin realizacji zadania do 30.09.2017 r.

- Trwa realizacja wieloletniego zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia ulicznego w technologii LED wraz z doświetleniem wybranych przejść dla pieszych.” Dokumentację projektową dla zadania wykonuje firma AVC Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 01-956 Warszawa, za kwotę 165 066,00 zł brutto. Dokumentacja wykonana zostanie do 30.04.2018r. Termin realizacji całego zadania przewidziano na ok. 2018 r.

- Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zadębie – 500-lecia – Chabrowa w Skierniewicach””. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe ALTUM Alicja Czuba z siedzibą w Krakowie przy ulicy Jugowickiej 12, 30-443 Kraków. Wartość umowy  199 875,00 zł brutto. Termin wykonania – 17.11.2017 r.

- Trwa realizacja zadania pn.: „Rozbudowa ul. Strobowskiej”. Wykonawcą jest firma STRABAG Sp. z o.o. Pruszków ul. Parzniewska10 za cenę 7 357 927,99 zł brutto. Termin wykonania - 30.10.2017 r.

- Trwa realizacja zadania pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ulicy Rawskiej na    odc. od ul. Kopernika do ul. Granicznej”. Wykonawcą jest firma JKM MIREX Sp. z o.o.                           z siedzibą w Skierniewicach przy ulicy Czerwonej 9 za cenę 917 343,86zł brutto. Termin wykonania – 22.09.2017r.

- Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy trwa realizacja zadania pn. :„Remont jezdni ulicy Unii Europejskiej w ramach zadania „Remont ulicy Unii Europejskiej wraz                        z remontem oświetlenia w ulicy Jana III Sobieskiego w ciągu drogi krajowej nr 70”  Wykonawcą jest firma „Drogomex” Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie  przy ul. Stefana Bryły 4, za cenę 1 172 332,62 zł brutto. Termin wykonania -  30.09.2017 r.

- Zakończono realizację  zadania pn. „Remont pętli autobusowej przy ulicy Strobowskiej”. Wykonawcą jest firma JKM MIREX Sp. z o.o.  z siedzibą w Skierniewicach przy ulicy Czerwonej 9, za cenę 116 131,48 zł brutto. Trwa procedura odbiorowa.

- Zakończono realizację  zadania pn.: „Remont chodnika przy przedszkolu nr 10                                   ul. Szkolna 1”. Wykonawcą jest firma JKM MIREX Sp. z o.o. z siedzibą                                         w Skierniewicach przy ulicy Czerwonej 9 za cenę 35 252,01 zł brutto. Trwa procedura odbiorowa.

Ponadto w okresie sprawozdawczym:

- dokonano zapłaty za zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego dostarczanej przez PGE Dystrybucja S.A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów, na łączną kwotę  177 101,78 zł brutto;

- na podstawie umowy wykonawczej nr 1/DK/2016 w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, zawartej w dniu 15 czerwca 2016 r. pomiędzy Gminą Miastem Skierniewice, a Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach przy ulicy Czerwonej 7, dokonano rozliczenia rekompensaty łącznie za miesiąc lipiec i sierpień        2017 r., uznając kwotę 29 578,07 zł brutto. Wypłacono zaliczkę rekompensaty łącznie za miesiąc sierpień i wrzesień 2017r. w wysokości 555 174,87 zł brutto. Pokryto straty bilansowe za 2013 r. w kwocie 129 106,02 zł brutto.

IV. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM

- W postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EUR, w dniu 12 września 2017 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie operatów szacunkowych celem:

- ustalenia wartości niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skierniewic                  - Miasta na prawach powiatu - przeznaczonej do zbycia, oznaczonej numerem działki 188/4 o powierzchni 0,0068 ha, położonej w obrębie 10 miasta Skierniewice,

- ustalenia wartości niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych – nabycie na rzecz Gminy Miasto Skierniewice, oznaczonej numerem działki 692/2 o powierzchni 1,0711 ha, położonej w obrębie 7 miasta Skierniewice,

- ustalenia wartości nieruchomości przejętej pod drogę publiczną na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami – działka nr 81/1 o powierzchni 0,1762 ha, położona w obrębie 4 miasta Skierniewice, stanowiąca własność SGGW – pod poszerzenie ulicy Jana III Sobieskiego,

- ustalenia wartości ogrodzenia posadowionego na działce nr 842 o powierzchni                     0,1113 ha, położonej w obrębie 17 miasta Skierniewice, stanowiącej własność Gminy Miasta Skierniewice, wzdłuż posesji 60 i 62, położonych przy ul. Berlinga (dla potrzeb ustalenia odszkodowania za naniesienia budowlane, znajdujące się na wywłaszczonej w 1988 r. nieruchomości stanowiącej obecnie część działki komunalnej nr 842),

wybrana została oferta Pani Barbary Bartosiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Biuro Wycena” ul. Sosnowa 2/2, 96-100 Skierniewice. Kwota wykonania usługi 1.800,00 zł brutto.

- W postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EUR, w dniu 07 sierpnia 2017 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie projektu podziału nieruchomości oznaczonych numerami działek:

- 82/25 o pow. 4,4701 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Skierniewice położonej w obrębie 4 – podział działki na trzy działki,

- 82/11 o pow. 0,3025 ha stanowiącej własność Gminy Miasto Skierniewice położonej w obrębie 4 – podział działki na dwie działki,

- 82/75 o pow. 0,0891 ha stanowiącej własność Gminy Miasto Skierniewice położonej w obrębie 4 – podział działki na dwie działki,

wybrana została oferta Pana Bogdana Liby Geodety Uprawnionego zam. przy                            ul.19-Lutego 8/35, 96-100 Skierniewice. Kwota wykonania usługi 4.480,00 zł brutto.

V. GOSPODARKA KOMUNALNA

Po rozpatrzeniu spraw przedłożonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej                           i  Ochrony Środowiska, Prezydent Miasta postanowił:

- wyrazić zgodę na dokonanie zamiany wzajemnej zajmowanych lokali mieszkalnych pomiędzy: p. J. W. - najemcą lokalu mieszkalnego przy ul. Domarasiewicza                                     w Skierniewicach, a  p. M. K.- najemcą lokalu mieszkalnego przy ul. Domarasiewicza                       w Skierniewicach;

- wyrazić zgodę na przedłużenie umowy najmu zajmowanego przez p. E. W. tymczasowego pomieszczenia usytuowanego w budynku komunalnym przy                                  ul. Ogrodowej w Skierniewicach, na okres kolejnych 6 miesięcy;

- o skierowaniu trzyosobowej rodziny p. A. W. do wynajmu lokalu mieszkalnego                            w budynku komunalnym przy ul. Wagnera w Skierniewicach, z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i niskiego dochodu miesięcznego gospodarstwa domowego;

- o skierowaniu trzyosobowej rodziny p. K. S. do wynajmu lokalu mieszkalnego                             w budynku komunalnym przy ul. Pomologicznej w Skierniewicach, z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i niskiego dochodu miesięcznego gospodarstwa domowego;

- o przywróceniu p. J. S. tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Mickiewicza w Skierniewicach w związku ze spłatą całości zadłużenia istniejącego na koncie ww. lokalu mieszkalnego i bieżącym opłacaniem należnego odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego;

- o przywróceniu p.p. B. i R. N. tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego                    w budynku przy ul. Jagiellońskiej w Skierniewicach w związku ze spłatą całości zadłużenia istniejącego na koncie ww. lokalu mieszkalnego i bieżącym opłacaniem należnego odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego;

- o dokonaniu na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Skierniewicach zapłaty odszkodowania w łącznej kwocie 81.733,47 zł z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych na rzecz lokatorów lokali zarządzanych przez ZGM, którym w prawomocnych wyrokach sądowych orzeczono eksmisje z zajmowanych lokali.

VI. OŚWIATA

W okresie sprawozdawczym:

- ustalono termin składania wniosków o dofinansowanie do zakupu podręczników                             i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r.                   – „Wyprawka szkolna” na dzień 6 września 2017 roku;

- zaakceptowano warunki korzystania ze stołówki w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Skierniewicach, ustalone na podstawie zarządzenia dyrektora nr 12/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku.

Ponadto Prezydent Miasta wyraził zgodę:

- na prowadzenie, od 1 września 2017 roku, w Szkole Podstawowej Nr 9 oraz w klasach gimnazjalnych w Szkole Podstawowej Nr 9 w Skierniewicach, dziennika lekcyjnego wyłącznie w formie elektronicznej;

- na zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnej uczennicy do Gimnazjum w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin;

- na zapewnienie niepełnosprawnej uczennicy bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Łowiczu;

- na zwrot kosztów dowozu 2 niepełnosprawnych uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 9                   w Skierniewicach;

- na zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego uczenia do szkoły ponadgimnazjalnej                      w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka 
w Skierniewicach w roku szkolnym 2017/2018;

- na zatrudnienie nauczyciela wspomagającego w Szkole Podstawowej Nr 1                                  w Skierniewicach, w klasie, do której uczęszcza uczennica posiadająca orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego - do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018;

- na zatrudnienie nauczyciela wspomagającego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Skierniewicach, w klasie V, do której uczęszcza uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2017/2018;

- na zorganizowanie zajęć rewalidacyjnych, w wymiarze 2 godzin dydaktycznych tygodniowo w roku szkolnym 2017/2018, dla ucznia klasy V Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Skierniewicach;

- na zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnej uczennicy do klasy III szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka 
w Skierniewicach w roku szkolnym 2017/2018;

- na zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia do klasy III (technikum) szkoły ponadgimnazjalnej w Zespole Szkół Nr 4 w Skierniewicach w roku szkolnym 2017/2018;

- zgodę na zorganizowanie, od dnia 1 września 2017 roku, zajęć rewalidacyjnych,                         w wymiarze 2 godzin dydaktycznych tygodniowo w roku szkolnym 2017/2018, dla uczennicy klasy IV Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza                                      w Skierniewicach;

- na zorganizowanie, od dnia 1 września 2017 roku, zajęć rewalidacyjnych, w wymiarze                     2 godzin dydaktycznych tygodniowo w roku szkolnym 2017/2018, dla uczennicy klasy I Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Skierniewicach;

- na zorganizowanie, od dnia 1 września 2017 roku, zajęć rewalidacyjnych, w wymiarze                   2 godzin dydaktycznych tygodniowo w roku szkolnym 2017/2018, dla uczennicy klasy III Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Skierniewicach;

- na zorganizowanie, od dnia 4 września 2017 roku, zajęć rewalidacyjnych, 
w wymiarze 2 godzin dydaktycznych tygodniowo w roku szkolnym 2017/2018, dla ucznia klasy II Gimnazjum w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II 
w Skierniewicach.

Prezydent Miasta zdecydował o przyznaniu:

- 8 godzin dydaktycznych na nauczanie indywidualne dla uczennicy V klasy Szkoły Podstawowej Nr 9 w Skierniewicach w okresie do zakończenia zajęć dydaktycznych                   w roku szkolnym 2017/2018;

- 8 godzin dydaktycznych na nauczanie indywidualne dla ucznia V klasy Szkoły Podstawowej Nr 9 w Skierniewicach w okresie do zakończenia zajęć dydaktycznych                   w roku szkolnym 2017/2018;

- 12 godzin dydaktycznych na nauczanie indywidualne dla ucznia VII klasy Szkoły Podstawowej Nr 9 w Skierniewicach w okresie do zakończenia zajęć dydaktycznych                      w roku szkolnym 2017/2018;

- 12 godzin dydaktycznych na nauczanie indywidualne dla ucznia III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach, w okresie do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018;

- 10 godzin na nauczanie indywidualne dla ucznia oddziału gimnazjalnego w Szkole Podstawowej Nr 9 w Skierniewicach w okresie do zakończenia roku szkolnego 2017/2018.

- 10 godzin dydaktycznych na nauczanie indywidualne dla uczennicy klasy gimnazjalnej                      w Szkole Podstawowej Nr 2 w Skierniewicach, w okresie do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018;

- 6 godzin dydaktycznych na nauczanie indywidualne dla ucznia III klasy Szkoły Podstawowej Nr 9 w Skierniewicach w okresie do zakończenia zajęć dydaktycznych                     w roku szkolnym 2017/2018;

- 10 godzin na nauczanie indywidualne dla uczennicy zespołu rewalidacyjno-wychowawczego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skierniewicach,                     w okresie do zakończenia roku szkolnego 2017/2018;

- 12 godzin na nauczanie indywidualne dla D.P., ucznia III klasy Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                              w Skierniewicach, w okresie do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018;

- 12 godzin na nauczanie indywidualne dla M.S., ucznia III klasy Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                                  w Skierniewicach, w okresie do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018;

- 10 godzin na nauczanie indywidualne dla uczennicy III klasy gimnazjum Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skierniewicach, w okresie do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018;

- 12 godzin na nauczanie indywidualne dla uczennicy I klasy Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                               w Skierniewicach, w okresie do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018;

- 3 godziny dydaktyczne dla dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego                           w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Skierniewicach w celu organizacji dodatkowej nauki języka polskiego dziecka pochodzenia ukraińskiego;

- 10 godzin dydaktycznych na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy gimnazjalnej                               w Szkole Podstawowej Nr 2 w Skierniewicach, w okresie od dnia 4 września 2017 roku do 15 lutego 2018 roku;

- 8 godzin na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy V szkoły podstawowej 
w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Skierniewicach 
w okresie do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018;

- 8 godzin na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy III Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Skierniewicach w okresie do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018;

- 6 godzin na nauczanie indywidualne dla uczennicy klasy I Szkoły Podstawowej 
Nr 9 w Skierniewicach w okresie do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018;

- 12 godzin dydaktycznych na nauczanie indywidualne dla J.P., uczennicy III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach w okresie do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018;

- 12 godzin dydaktycznych na nauczanie indywidualne dla K.B., uczennicy III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach w okresie do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018.

VII. Rozwój gospodarczy, SPORT  i  Sprawy Społeczne

Prezydent Miasta podjął decyzję o współorganizacji wraz z OZPN Skierniewice, Starostwem Powiatowym w Skierniewicach oraz OSiR Sp. z o.o. II Turnieju Piłkarskiego                                         im. A. Czarneckiego, przeznaczając na ten cel kwotę 986,-zł brutto na pokrycie kosztów zakupu pucharów sportowych i poczęstunku dla zawodników biorących udział w turnieju.

Ponadto w okresie sprawozdawczym:

- złożono wnioski do Narodowego Funduszu Zdrowia o dofinansowanie trzech programów zdrowotnych;

- przeprowadzono procedurę głosowania do Budżetu Obywatelskiego na rok 2018;

- wyłoniono projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018;

- ogłoszono wyniki konsultacji społecznych projektu Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Tacy Sami na lata 2017-2020;

- współorganizowano z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi akcje honorowego oddawania krwi;

- przygotowano miesięczne informacje dla Wojewody Łódzkiego dotyczące udzielonych porad prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Skierniewicach;

- wprowadzono nowy wzór karty „Skierniewicka Rodzina PLUS” oraz regulamin jej wydawania i użytkowania;

- przygotowano półroczną informację dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z realizacji programu Karta Dużej Rodziny;

- aneksowano umowę na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy                              w rodzinie pn. „Opracowanie i realizacja programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”, w związku z otrzymaną od Wojewody dotacją uruchomioną z rezerwy celowej;

- koordynowano prace w związku z organizacją II Biegu Skierniewickiego im. Edmunda Jaworskiego w Skierniewicach.

VIII. KULTURA  I  PROMOCJA

W ramach bieżącej działalności Prezydent Miasta Skierniewice zaakceptował sprawozdania instytucji kultury z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2017 roku.

Ponadto w ramach organizacji 40. Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw Prezydenta Miasta Skierniewice wyraził zgodę na:

- sfinansowanie plenerowego pokazu kulinarnego z degustacją i przekazanie na ten cel kwoty w wysokości do 14.500 zł brutto;

- udostępnienie altany koncertowej parku miejskiego Centrum Kultury i Sztuki na potrzeby organizacji koncertu O.P. New Orleans Blues Band „Śniadanie na trawie” w dniu                         17 września 2017r.;

- sfinansowanie relacji medialnej w kwocie do 10 100 zł brutto;

- pokrycie kosztów przyjazdu delegacji Ambasadora Węgier w RP, koszt do 1.500,00 zł brutto;

- druk materiałów graficznych na Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw oraz przeznaczenie na ten cel kwoty do 8 000,00 zł brutto.

IX. SPRAWY FINANSOWE

Prezydent Miasta zdecydował o dokonaniu zmian w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta na 2017 rok – treść zarządzeń Prezydenta do wglądu w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta.